嗶咔代購系統 計畫表（人類版）

日期：2026-07-07｜給老闆看的版本，白話優先｜一式三份：.md（以此為準）＋ Word ＋ PDF；三份不一致時以 .md 為準（repo：docs/plan/PROJECT_PLAN.md）

一、這個系統要做到什麼（一句話）

老闆少算、少複製、少漏單；客人快速下單、馬上看到總額。你最後只負責包貨、出貨。

二、現在已經有什麼（不用重做）

| 功能 | 狀態 |
| --- | --- |
| 商品上架、訂單管理、公開下單頁 | ✅ 已完成，有測試 |
| 7-11／全家 選店（客人選店→回填訂單→後台看得到門市） | ✅ 已完成 |
| 四家物流（7-11、全家、郵局、黑貓）＋貨態追蹤 | ✅ 已完成（自動同步收尾中） |
| 運費表（各物流方式固定運費） | ✅ 已完成 |
| 出貨單／揀貨清單列印 | ✅ 已完成 |
| 成本與毛利計算 | ❌ 還沒有——就是接下來要做的 |
| AI 作業制度（防止 AI 亂做、亂猜公式） | ✅ 2026-07-07 建成（docs/ai-ops/） |

三、成本這件事，分成兩條線（你 2026-07-07 拍板的）

- 交通成本分攤線（現在做這條）：用你的 Google Sheet「規劃成本暫存區」的資料——每趟的 ETC、電車、油費、停車、紙箱、運費、1.5% 手續費，除以預估件數，算出每件商品該分攤多少基礎交通成本。只用這個分頁的資料。

- 整體成本計算線（凍結，先不做）：營收、毛利、優惠、固定/變異費用分類等。等交通線做完、你想開了再開。

補充定案：油價不自動抓（gogo.gs 官方 API 已停止服務），你去 gogo.gs 查完手動填，系統附連結。

四、接下來的計畫（按順序做）

第 0 步：你回答 3 個問題（現在唯一卡住的事）

| # | 問題 | 建議答案（不確定就回「照建議」） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通成本用的匯率從哪來？（Sheet 裡每個地區手填的和「匯率」分頁不一致） | 每趟填一個匯率，全趟共用 |
| 2 | 日圓換台幣小數怎麼收？（22.4166 元記 22、23 還是保留小數？） | 系統內部保留小數，顯示才取整 |
| 3 | 最後單件成本要不要乘匯率？（Sheet 正式表有乘、草稿表沒乘，差好幾倍——這欄是台幣還是日圓？） | 只有你能答 |

完整版在 repo docs/ai-ops/12-owner-decisions.md。你沒回答前，AI 不准動手寫這些公式（制度擋著）。

第 1 步：交通成本分攤模組（AI 做）

- 系統裡新增「行程（trip）」：一趟北海道 = 一筆，填 ETC／電車／油費／停車／紙箱／運費／預估件數／匯率。

- 系統自動算「每件基礎交通成本」，公式照 Sheet（已抄錄原文），用 Sheet 真實 3 筆資料當測試對照，數字要一模一樣才算過。

- 每個數字都可以人工改（臨時改價、估錯重量都是常態）。

- 驗收方式（你親自做 5 分鐘）：拿一趟舊行程，把 Sheet 的數字填進系統，系統算出來的單件成本要和 Sheet 一樣。

第 2 步：分攤接到商品上

- 上架商品時選「這件是哪一趟帶回來的」，商品自動背上該趟的單件交通成本。

- 驗收：隨便抽 3 件商品，成本 = 日圓成本×匯率 ＋ 該趟分攤，手算對照一致。

第 3 步（之後再說，需要你點頭才開）

- 單件毛利顯示（售價 − 成本）→ 每張訂單毛利 → 每趟總毛利。

- 整體成本計算線解凍（回答凍結的 5 個問題後才開工）。

- 貨態自動同步收尾、到貨通知（LINE/email）。

五、分工

| 誰 | 負責什麼 |
| --- | --- |
| 老闆（你） | 回答第 0 步 3 題；每趟填一次行程費用；驗收時抽查數字 |
| AI | 寫程式、寫測試、對照 Sheet 驗算、更新文件；不准自己發明匯率/費率/利潤率，不准未授權 push |
| 制度（自動生效） | 金額類改動必須有樣本手算＋獨立驗證；沒拍板的公式禁止實作 |

六、風險（老實講）

- 最大風險是公式口徑（第 0 步第 3 題）：答錯方向，每件成本差好幾倍。所以才擋著不讓 AI 猜。

- Sheet 每分頁只讀了前 40 列，後面若有不同版本的公式，做第 1 步時會再全量核對。

- 這個 repo 同時有多條 AI 工作線在動；已立規矩（動手前核對 git 狀態），但請避免兩個 AI 同時改同一個資料夾。